## Slide 1: Transformation numérique : de la feuille de route aux projets
20/10/2021

## Slide 2: Le département d’Ille-et-Vilaine
Collectivité territoriale d’environ 4200 agents
Missions : insertion, personnes âgées, personnes handicapées, petite enfance, collèges, routes, etc.
Un système d’information riche de 200 applications avec des interactions fortes.
Dans ce contexte, une Délégation générale à la transformation (DGT) a été créée pour accompagner l'évolution du Département vers une collectivité davantage orientée usagers-citoyens, soucieuse de ses agents, efficiente, numérique, collaborative, innovante et attentive à l'usage des deniers publics.
La direction des systèmes numériques fait partie de la DGT.

## Slide 4: De la Feuille de route numérique aux projets
Pourquoi une feuille de route numérique ?
La construction de la feuille de route : un projet de 15 mois (10 mn)
Le plan de mise en oeuvre
Questions/ réponses

## Slide 5: I. Pourquoi une feuille de route numérique ?

## Slide 6: Renouveler l’ambition numérique du Département en passant d’un numérique subi à un numérique choisi
Volonté du Département d’engager un plan de transformation numérique, porteur d’une vision du numérique au service des politiques publiques
découle d’une volonté de sortir d’un certain « fatalisme numérique » et également d’une approche applicative par métier, en silo
tout en préservant la dimension humaine tant pour les usagers que pour les agents.

## Slide 7: Une commande des élus et du DGS
Lors d’une réunion de cadrage en septembre 2018, les élus et DGS ont défini le niveau d’ambition départementale : faire de la transformation numérique un facilitateur et un catalyseur des fonctionnements existants.
3 objectifs fixés :
Faciliter et simplifier l’accès aux droits pour les usagers,
Optimiser le fonctionnement et les moyens de l’administration,
Faciliter le travail des agents.

## Slide 8: La méthode : co-construction et choix collectif
Choix d’un accompagnement par une AMOA Choix de travailler au niveau des directions métiers
Identification avec chacune des 17 directions métiers des processus prioritaires susceptibles d’être améliorés/transformés par les numérique

## Slide 9: La méthode : co-construction et choix collectif

## Slide 10: La méthode : co-construction et choix collectif
-
  17 entretiens, 55 macroprocessus identifiés, modélisés, pondérés suite aux entretiens avec les directions des pôles en novembre / décembre 2018
  Analyse des processus, de leur notation et de leur classification de rattachement aux axes stratégiques
  6 axes stratégiques identifiés
  4 séminaires de partage des résultats, séances de priorisation des projets et construction des scnéarii avec le comité de direction élargi entre juin2019 et décembre 2019

## Slide 12: Calculs de coûts engendrés

## Slide 13: Un effort important acté par les élus de la collectivité en janvier
Un scénario ambitieux a été acté par les élus en janvier pour couvrir d’ici trois ans 77 % des projets de transformation envisagés.
15 M€ sur trois ans et en investissement pour externaliser de façon importante l’assistance à maîtrise d’ouvrage et l’assistance à maîtrise d’œuvre sur les projets à mener.
3 ETP sur trois ans pour coordonner les ressources en AMOE et AMOA

## Slide 14
Les principes clés du choix
  1) Externalisation pour aider à FAIRE
  2) Principes forts à acter dans la mise en œuvre des solutions informatiques / Sortir des logiques suivantes:
    « 1 besoin = 1 outil spécifique » : pour aller vers l’urbanisation et logique de plateforme
    « Effet tunnel » pour aller vers la politique des petits pas
    « sur mesure» pour accepter que les outils ne répondent pas à 100 % au besoin
    L’usager placée au cœur de l’élaboration du nouveau service

## Slide 15: III Le plan de mise en oeuvre

## Slide 16: III. Le plan de mise en oeuvre
Les principes :
approche UX design
passer d’une logique d’outil individuel à une approche plateforme
gouvernance globale au plus haut niveau de la collectivité
Les moyens :
  les supports juridiques (marchés de transition, gros appel d’offres)
  une organisation (bureau des projets) et un outil de gestion des portefeuilles projets (PM) adossé aux outils de suivi budgétaire.
  Mode projet revu, approche MVP

## Slide 17: La place des usagers et des utilisateurs
17
Ille-et-Vilaine, le Département
19/10/2021
La place des usagers et des utilisateurs l’approche UX design et le produit minimum viable
  UX design (interne / externe avec référentiel) – sa place dans le mode projet agile
MOA
Observation => identification du besoin / de la problématique usager
Carte de satisfaction
Dont UX Designer
Travail avec les usagers internes et/ou externes pour maquetter le produit
Tests et ajustements du produit au fil des sprints

## Slide 18: Les plateformes v/s Les applications en silos
  Ce principe est très différent d’un produit éditeur qui adresse un besoin métier précis sans aucune capacité d’évolution par la collectivité et de façon autonome.
  Ce principe est également très différent d’une solution logiciel spécifiquement développée en interne et qui nécessite systématiquement de repartir de zéro avec un environnement de développement, un serveur, une base de données et des fonctionnalités de sécurité, d’administration fonctionnelle et technique etc…
  Avec une plate-forme, on mutualise les couches techniques et fonctionnelles de base pour se concentrer sur la production de services à valeur ajoutée et en garantissant un haut niveau de service.
  Avec un haut niveau d’intéropérabilité avec le SI les plateformes permettent de construire des chaîne de valeur avec les autres applications.
Plate-forme

## Slide 21: La gouvernance de la feuille de route : un pilotage fort et transversal
  Une gouvernance et un suivi adaptés à la nouvelle donne :
    La feuille de route devient le cadre global de déploiement des projets numériques et s’impose à tous. Tout nouveau besoin doit s’inscrire dans le cadre posé.
    Mise en place d’un comité de suivi de la feuille de route ; partage et appropriation pour renforcer la culture commune
    Arbitrage politique si besoin.